# RAID Log – Explication et Exemples (AgilePM v3)

## 1. Explication du RAID Log

Le RAID Log est un outil de gestion permettant de suivre quatre éléments essentiels : Risques, Hypothèses, Problèmes et Dépendances. Il aide à maintenir une vision claire et à favoriser la prise de décision proactive dans AgilePM v3.

## 2. Exemple 1 – Projet Portail Client

### Risks (Risques)

| ID | Description | Impact | Probabilité | Score | Propriétaire | Plan d’action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retard de l’équipe UX | Moyen | Élevé | 12 | Team Leader | Backup + réduire scope Must Have |

### Assumptions (Hypothèses)

| ID | Hypothèse | Validité | Propriétaire | Revue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Données clients propres | À confirmer | BA | Sprint 1 |

### Issues (Problèmes)

| ID | Problème | Impact | Statut | Propriétaire | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | API Auth ne répond pas | Fort | En cours | Dev Lead | Analyse et escalade |

### Dependencies (Dépendances)

| ID | Dépendance | Type | Statut | Responsable | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Module facturation | Externe | En attente | Architecte SI | 10/12 |

## 3. Exemple 2 – Migration Cloud

### Risks (Risques)

| ID | Description | Impact | Prob | Score | Owner | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | Surcharge réseau | Élevé | Moyen | 9 | Architecte Réseau | Migration nocturne |

### Assumptions (Hypothèses)

| ID | Hypothèse | Validité | Owner | Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | Budget validé | Risqué | Sponsor | Hebdo |

### Issues (Problèmes)

| ID | Problème | Impact | Statut | Owner | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I2 | Licences firewall manquantes | Élevé | Bloquant | PM | Commander immédiatement |

### Dependencies (Dépendances)

| ID | Dépendance | Type | Statut | Owner | Due |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | Validation juridique UE | Externe | Analyse | Compliance | 05/01 |

## 4. Exemple 3 – Application IoT Smart Meter

### Risks

| ID | Description | Impact | Prob | Score | Owner | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R3 | Instabilité réseau GSM | Moyen | Élevé | 12 | PO | Mode offline + cache |

### Assumptions

| ID | Hypothèse | Validité | Owner | Review |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | Compteurs supportent MQTT | À vérifier | Tech Lead IoT | Sprint 2 |

### Issues

| ID | Problème | Impact | Statut | Owner | Action |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3 | Bug firmware 1.2 | Très élevé | Ouvert | Team IoT | Rollback 1.1 |

### Dependencies

| ID | Dépendance | Type | Statut | Owner | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D3 | Clé API régulateur | Externe | En attente | Métier | 20/12 |