# 📌 AgilePM v3 – Cheat Sheet (Version 3)

## 🧠 Philosophie & Fondamentaux

AgilePM v3 est un cadre de gestion de projet agile structuré qui combine agilité et gouvernance. L’objectif principal est de livrer de la valeur (value delivery) plutôt que simplement des produits ou livrables. AgilePM v3 met l’accent sur le leadership agile (agile leadership) plutôt que la simple gestion et intègre Scrum comme moteur de livraison (delivery engine) au sein du projet.

## 🕰️ Origines & évolution

AgilePM est l’aboutissement d’une évolution progressive des méthodes agiles :

| Année | Évolution | Contribution clé |
| --- | --- | --- |
| 1991 | RAD | Développement rapide & itératif |
| 1994 | DSDM | Cadre agile structuré + gouvernance |
| 1995 | Scrum | Sprints, rôles Scrum, incréments |
| 2001 | Agile Manifesto | Valeurs et principes agiles |
| 2014 | AgilePM v2 | Gestion de projet agile structurée |
| 2024 | AgilePM v3 | Intégration forte de Scrum + focus valeur |

👉 AgilePM repose donc sur DSDM, adopte les valeurs du Manifeste Agile, et utilise Scrum comme moteur de livraison.

## 🎯 Positionnement d’AgilePM v3

AgilePM v3 est un cadre de gestion de projet agile structuré qui combine :

- ✅ Agilité

- ✅ Gouvernance

- ✅ Leadership agile

- ✅ Livraison de valeur (Value Delivery)

Il met l’accent sur :

- 🎯 Outcomes > Deliverables

- 🤝 Collaboration forte

- 🔁 Livraison incrémentale

- 📊 Contrôle et visibilité

## 📊 Versions AgilePM (Résumé rapide)

| Version | Année | Focus principal | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| v1 | 2002 | Première formalisation basée DSDM | Obsolète |
| v2 | 2014 | DSDM Atern modernisé, gouvernance structurée | Obsolète |
| v3 | 2024 | Scrum intégré, value & leadership | Version actuelle |

## 📝 À retenir pour l’examen

- AgilePM vient de DSDM (1994)

- Scrum est intégré dans v3

- Focus principal : Value Delivery

- v3 = version actuelle examinée

# 🏠 La Maison DSDM / AgilePM

## Vision stratégique complète – Du haut vers le bas

# 📘 INTRODUCTION

La “Maison DSDM” est une représentation visuelle et conceptuelle du cadre AgilePM. Elle montre que :

- AgilePM n’est pas seulement une méthode,

- Ce n’est pas seulement Scrum élargi,

- Ce n’est pas seulement du timeboxing.

C’est un système cohérent où :

- Une Philosophie (Philosophy) donne le sens

- Des Principes (Principles) guident les comportements

- Les 4P (People, Process, Products, Project) structurent l’organisation

- Des Fondations culturelles (Common Sense & Pragmatism) soutiennent l’ensemble

Si la base est faible → tout s’effondre. Si le toit est flou → le projet dérive stratégiquement.

Nous allons expliquer la maison du haut vers le bas, car tout découle de la philosophie.

# 🏠 1️⃣ LE TOIT — PHILOSOPHY (Philosophie)

## 🎯 Définition

La philosophie DSDM affirme :

La meilleure valeur métier émerge lorsque les projets sont alignés sur des objectifs clairs, livrent fréquemment, collaborent activement et responsabilisent les équipes.

Ce n’est pas une technique. C’est une posture stratégique.

## 🔎 Les 4 piliers implicites de la philosophie

### 1️⃣ Alignement stratégique (Business Alignment)

Le projet doit être directement connecté aux objectifs business.

✔ Exemples :

- Améliorer le NPS

- Réduire le churn

- Accélérer le time-to-market

⚠ Sans Business Case vivant → perte de sens.

REX : Projet IT réussi techniquement mais abandonné car non aligné à la stratégie 2025.

### 2️⃣ Livraison fréquente de valeur (Frequent Value Delivery)

Pas livraison finale massive. Mais incréments utilisables.

✔ MVP ✔ Releases progressives ✔ Feedback rapide

Statistiquement, les projets avec livraisons intermédiaires ont un taux de succès supérieur de 25–30%.

### 3️⃣ Collaboration active (Active Collaboration)

La valeur naît du dialogue continu.

- Workshops

- Feedback loops

- Daily communication

REX : Projet CRM distribué sans Business Ambassador actif → 40% des fonctionnalités inutilisées.

### 4️⃣ Empowerment (Responsabilisation)

Décisions prises au niveau le plus proche de l’information.

✔ PO priorise ✔ Équipe s’auto-organise ✔ PM facilite

Micro-management = ralentissement + démotivation.

## 🎓 Tip examen

Si la question parle de :

- Valeur

- Fréquence

- Collaboration

- Alignement

- Empowerment

👉 Réponse = Philosophy DSDM

# 🧱 2️⃣ LES PILIERS — PRINCIPLES

Les 8 principes traduisent la philosophie en règles comportementales.

## 1. Focus on Business Needs

Toujours protéger la valeur métier.

✔ MoSCoW ✔ Business Case vivant ✔ Priorisation dynamique

REX : Projet e-commerce : 60% des fonctionnalités reportées → délai respecté → ROI positif.

## 2. Deliver on Time

Timebox fixe. Scope flexible.

C’est une règle d’or.

Si retard → réduire le scope, pas allonger le temps.

## 3. Collaborate

Collaboration proactive, pas passive.

✔ Co-localisation idéale ✔ Outils collaboratifs ✔ Ateliers structurés

## 4. Never Compromise Quality

Qualité définie dès le départ.

✔ Definition of Done ✔ Critères d’acceptation ✔ Tests intégrés

Qualité ≠ variable d’ajustement.

## 5. Build Incrementally from Firm Foundations

Ne pas improviser totalement.

Il faut :

- Vision claire

- Architecture cible

- Roadmap

## 6. Develop Iteratively

Amélioration progressive. Inspection + adaptation.

## 7. Communicate Continuously and Clearly

Communication formelle + informelle.

Burn-up charts. Dashboards. Daily stand-ups.

## 8. Demonstrate Control

Agile ≠ chaos.

Contrôle par :

- KPI

- Mesure de vélocité

- Revues régulières

# 🧱 3️⃣ LES 4P — STRUCTURE OPÉRATIONNELLE

Les 4P traduisent les principes en organisation concrète.

## 👥 1. People

Les rôles sont clairs :

- Business Sponsor

- Business Visionary

- Project Manager

- Product Owner

- Scrum Master

- Developers

- Business Ambassador

Clarté des responsabilités = réduction conflits.

## 📦 2. Products

Produits ≠ seulement logiciel.

Incluent :

- Business Case

- Solution Architecture

- Backlogs

- Increment

- Benefits Assessment

⚠ Deliverable ≠ Outcome.

Deliverable = produit livré. Outcome = bénéfice mesurable.

## 🔄 3. Process

Inclut :

- Lifecycle AgilePM

- Timeboxing

- MoSCoW

- Iterative planning

- Governance checkpoints

Le processus protège contre l’anarchie.

## 📊 4. Project

Cadre de gouvernance :

- Steering Committee

- Reporting

- Risk management

- Change control léger

AgilePM garde une gouvernance structurée.

# 🧱 4️⃣ LES FONDATIONS

Sans elles, la maison s’effondre.

## 🧠 Common Sense (Bon sens)

Appliquer intelligemment.

Exemple : Réduire un livrable inutile.

AgilePM n’est pas dogmatique.

## 🎯 Pragmatism

Adapter au contexte.

Projet startup ≠ projet gouvernemental.

## 🤝 Trust (Confiance)

La confiance accélère.

Manque de confiance → contrôle excessif → ralentissement.

## 🔍 Transparency

Visibilité totale.

- Backlog visible

- Burn-up visible

- KPI visibles

Réduit tensions politiques.

# 📊 Vue complète synthétique

PHILOSOPHY
       (Vision stratégique & valeur)

                 PRINCIPLES
       (Comportements obligatoires)

                   4P
    People | Products | Process | Project

     Common Sense | Pragmatism | Trust | Transparency

# 🎯 Résumé stratégique

AgilePM est :

✔ Structuré ✔ Gouverné ✔ Orienté valeur ✔ Adaptatif ✔ Culturel

Ce n’est pas “juste agile”. C’est une architecture complète de gestion de projet.

## 1) Principes clés (Principles)

Les principes AgilePM guident toute prise de décision :

- Se concentrer sur les besoins métier (Focus on Business Needs)

- Collaborer (Collaborate)

- Construire progressivement à partir de fondations solides (Build Incrementally From Firm Foundations)

- Communiquer en continu et clairement (Communicate Continuously and Clearly)

- Livrer à temps (Deliver On Time)

- Ne jamais compromettre la qualité (Never Compromise Quality)

- Développer itérativement (Develop Iteratively)

- Démontrer le contrôle (Demonstrate Control)

## 2) Cycle de vie d’un projet AgilePM v3 (Project Lifecycle)

Le projet AgilePM a plusieurs phases :

- Pré‑projet (Pre‑Project) – s’assurer de bien commencer

- Faisabilité (Feasibility) – analyser si le projet peut fonctionner

- Fondations (Foundations) – établir une base solide

- Développement (Development) – livrer incréments (increments) en mode agile

- Déploiement (Deployment) – assembler et valider les solutions

- Réalisation (Realisation) – s’assurer que la valeur est effectivement obtenue

## 3) Rôles et responsabilités (Roles & Responsibilities)

AgilePM v3 décrit clairement qui fait quoi.

### 📌 Rôles au niveau projet (Project Roles)

- Business Sponsor – responsable des objectifs stratégiques

- Business Visionary – vision métier

- Project Manager (Chef de projet) → leader agile

- Solution Architect – conception technique

- Product Owner (de Scrum) – propriétaire du produit / backlog

### 📌 Rôles de développement (Solution Delivery Roles)

- Team Leader / Scrum Master – facilite l’équipe

- Solution Developer – développe la solution

- Business Ambassador – voix métier dans l’équipe

- Product Owner – priorise le backlog

### 📌 Rôles de soutien (Supporting Roles)

- Agile Coach / Mentor

- Business Analyst / Solution Analyst

- Workshop Facilitator (animateur d’ateliers))

## 4) Pratiques & Techniques Agiles (Agile Practices)

### 🔹 Techniques courantes

- MoSCoW – Priorisation des exigences

  - Must have / Should have / Could have / Won’t have

- Timeboxing – Limiter le temps pour une activité

- Développement itératif (Iterative Development)

- Backlog Management (gestion du backlog)

- User Stories (récits d’utilisateur)

- Estimation Agile (Planning Poker, Vélocité – velocity)

- Empirisme (Empirical Process Control: transparence, inspection, adaptation)

## 5) Intégration de Scrum dans AgilePM v3

AgilePM v3 intègre Scrum comme moteur pour la livraison des incréments :

📌 Rôles Scrum inclus

- Scrum Master

- Product Owner

- Développeurs (Developers)

📌 Événements Scrum

- Sprint (itération)

- Sprint Planning

- Daily Scrum (mêlée quotidienne)

- Sprint Review

- Sprint Retrospective

📌 Artefacts Scrum

- Product Backlog

- Sprint Backlog

- Incrément (Increment)

## 6) Produits (Work Products / Deliverables)

AgilePM v3 reconnaît différents livrables ou produits tout au long du projet :

- Business Case – justification métier

- Solution Backlog – liste des besoins

- Product Backlog – backlog de Scrum

- Delivery Plan – plan de livraison

- Sprint Review Records

- Project Review Report

- Benefits Assessment (évaluation des bénéfices)

## 7) Planification, contrôle & gestion des risques

### 🔄 Planification agile

- Planification itérative (Iterative Planning)

- Timeboxing / Sprint

- Hiérarchisation dynamique des exigences

### 🛠️ Contrôle

- Mesures d’avancement basées sur la valeur (Outcome-based metrics)

- Feedback continu

### ⚠️ Gestion des risques (Risk Management)

- Anticiper, analyser, atténuer les risques dans un environnement agile

- Gouvernance agile adaptée aux risques

## 📍 Résumé des mots clés & concepts (avec leurs termes anglais)

| Concept | Anglais |
| --- | --- |
| Gestion de projet agile | Agile Project Management |
| Leadership agile | Agile Leadership |
| Livraison de valeur | Value Delivery |
| Backlog produit | Product Backlog |
| Itération / Sprint | Iteration / Sprint |
| Priorisation MoSCoW | MoSCoW Prioritisation |
| Bloc de temps | Timebox / Timeboxing |
| Développement itératif | Iterative Development |
| Guide empirique | Empirical Process Control |
| Scrum Master | Scrum Master |
| Propriétaire du produit | Product Owner |
| Chef de projet | Project Manager |

## 8) Approche basée sur les bénéfices (Benefits Management)

- AgilePM v3 met l’accent sur la réalisation des bénéfices métier (Business Benefits Realisation).

- Processus :

  - Identifier les bénéfices attendus (Identify Expected Benefits).

  - Planifier leur mesure et suivi (Benefits Planning).

  - Vérifier leur réalisation à la fin du projet (Benefits Realisation Review).

- Outils : Benefits Dependency Map, Metrics Dashboard.

## 9) Gestion des dépendances (Dependency Management)

- Identifier et gérer les interdépendances entre projets ou équipes (Project / Team Dependencies).

- Catégories :

  - Dépendances internes (intra-équipe)

  - Dépendances externes (fournisseurs, infrastructures)

- Stratégies :

  - Séquencement des tâches (Task Sequencing)

  - Buffers et plans de contingence (Contingency Planning)

## 10) Qualité et assurance qualité (Quality & QA)

- AgilePM v3 intègre la qualité dans chaque phase :

  - Planification QA (QA Planning)

  - Revue technique (Technical Review)

  - Test automatisé (Automated Testing)

  - Critères de définition de “done” (Definition of Done – DoD)

- Objectif : éviter les retouches tardives et les défauts critiques.

## 11) Gestion des parties prenantes (Stakeholder Management)

- Identifier et classer les parties prenantes (Stakeholder Identification & Classification).

- Engagement continu via :

  - Réunions régulières (Regular Engagement)

  - Rapports d’avancement (Progress Reports)

  - Ateliers et feedbacks (Workshops & Feedback Sessions)

## 12) Approche incrémentale et itérative (Incremental & Iterative Delivery)

- Décomposer le projet en incréments livrables (Deliverable Increments).

- Chaque itération inclut :

  - Planification (Iteration Planning)

  - Développement (Development)

  - Test et validation (Review & Validation)

- Avantage : réduire le risque et maximiser la valeur livrée.

## 13) Gestion des changements (Change Management)

- Tous les changements sont évalués via impact et priorité (Impact & Priority Assessment).

- Types de changements :

  - Scope

  - Technique

  - Priorité métier

- Actions :

  - Ajustement du backlog (Backlog Adjustment)

  - Repriorisation MoSCoW (MoSCoW Reprioritisation)

  - Communication aux parties prenantes (Stakeholder Communication)

## 14) Métriques et KPI agiles (Agile Metrics & KPIs)

| KPI / Métrique | Objectif |
| --- | --- |
| Vélocité (Velocity) | Mesurer la capacité d’une équipe |
| Burn‑up / Burn‑down | Suivi de l’avancement des itérations |
| % de user stories terminées | Contrôler respect scope |
| Satisfaction client | Feedback continu et qualité perçue |
| ROI / Retour sur investissement | Vérification bénéfices métier |

## 15) Gestion des risques (Risk Management)

- Identifier, évaluer et prioriser les risques (Identify, Evaluate & Prioritise Risks).

- Catégories :

  - Risques stratégiques

  - Risques techniques

  - Risques opérationnels

- Stratégies :

  - Éviter, atténuer, transférer, accepter (Avoid, Mitigate, Transfer, Accept)

## 16) Communication efficace (Communication & Collaboration)

- Clé du succès AgilePM :

  - Communication claire (Clear Communication)

  - Transparence (Transparency)

  - Collaboration constante (Continuous Collaboration)

- Outils :

  - Daily Scrum / Stand-ups

  - Kanban Board

  - Workshops / Retrospectives

  - Emails et rapports réguliers

## 17) Décision basée sur la valeur (Value‑Driven Delivery)

- Prioriser ce qui apporte le maximum de valeur métier (Business Value).

- Utilisation de techniques :

  - MoSCoW

  - Weighted Shortest Job First (WSJF)

  - ROI et KPI

- Objectif : maximiser impact et satisfaction client, même si certaines fonctionnalités sont reportées.

## 18) Amélioration continue (Continuous Improvement / Kaizen)

- Intégration d’une culture d’amélioration continue (Kaizen Culture) :

  - Retrospectives régulières

  - Mesure et suivi des KPI

  - Ajustement des processus et pratiques

- Résultat : meilleure productivité et qualité accrue sur les projets suivants.

## 19) Leadership agile (Agile Leadership)

- AgilePM v3 valorise le leadership servant et collaboratif (Servant & Collaborative Leadership).

- Objectifs :

  - Inspirer et motiver l’équipe (Inspire & Motivate Team)

  - Faciliter les décisions (Facilitate Decision Making)

  - Promouvoir l’auto-organisation (Promote Self-Organisation)

- Pratiques :

  - Coaching d’équipe (Team Coaching)

  - Médiation et résolution de conflits (Conflict Resolution)

## 20) Gouvernance agile (Agile Governance)

- Assurer contrôle et conformité (Control & Compliance) sans ralentir l’agilité.

- Activités :

  - Revue des livrables (Deliverables Review)

  - Contrôle des risques (Risk Oversight)

  - Mesure des bénéfices et ROI (Benefit & ROI Tracking)

## 21) Vision et objectifs (Vision & Objectives)

- Définir une vision claire du projet (Clear Project Vision) et des objectifs mesurables (SMART Objectives).

- Permet d’aligner toutes les équipes et parties prenantes sur la valeur à livrer.

## 22) Engagement des parties prenantes (Stakeholder Engagement)

- Identifier, analyser et impliquer les parties prenantes (Identify, Analyse & Engage Stakeholders).

- Techniques :

  - Cartographie des parties prenantes (Stakeholder Mapping)

  - Communication ciblée (Targeted Communication)

  - Feedback régulier (Continuous Feedback)

## 23) Culture de collaboration (Collaboration Culture)

- Favoriser la communication ouverte et le travail d’équipe (Open Communication & Teamwork).

- Pratiques :

  - Workshops

  - Pair programming / co-développement

  - Retrospectives et sessions de feedback

## 24) Innovation et adaptation (Innovation & Adaptation)

- Encourager les idées nouvelles et solutions créatives (Creative Solutions).

- Méthodes :

  - Expérimentation contrôlée (Controlled Experimentation)

  - MVP (Minimum Viable Product)

  - Apprentissage par feedback (Learning from Feedback)

## 25) Décision basée sur données (Data‑Driven Decision Making)

- Utiliser métriques, KPI et feedback client (Metrics, KPIs & Customer Feedback) pour orienter les décisions.

- Avantages :

  - Réduction des risques

  - Priorisation efficace

  - Amélioration continue

## 26) Flexibilité et résilience (Flexibility & Resilience)

- Être capable de s’adapter rapidement aux changements (Quick Adaptation).

- Stratégies :

  - Ajustement du backlog (Backlog Adjustment)

  - Plan de contingence (Contingency Planning)

  - Equipe multifonctionnelle (Cross-Functional Team)

## 27) Transparence et visibilité (Transparency & Visibility)

- Assurer visibilité des progrès et obstacles (Visible Progress & Issues).

- Pratiques :

  - Burn‑up / Burn‑down charts

  - Kanban boards

  - Rapports réguliers

## 28) Motivation et engagement d’équipe (Team Motivation & Engagement)

- Techniques :

  - Reconnaissance des succès (Recognition of Achievements)

  - Autonomie et responsabilité (Autonomy & Accountability)

  - Développement des compétences (Skill Development)

## 29) Leadership partagé (Shared Leadership)

- Encourager la prise de décision distribuée (Distributed Decision Making).

- Avantages :

  - Responsabilisation

  - Réduction des goulots d’étranglement

  - Meilleure résilience de l’équipe

## 30) Amélioration continue de processus (Process Improvement / Kaizen)

- Identifier les points faibles et les améliorer régulièrement (Continuous Process Enhancement).

- Outils :

  - Retrospectives

  - Analyse de causes racines (Root Cause Analysis)

  - Mesure des indicateurs de performance (Performance Metrics)

## 31) Priorisation basée sur la valeur (Value‑Based Prioritisation)

- Prioriser les fonctionnalités et tâches selon leur valeur métier (Business Value).

- Techniques :

  - MoSCoW ajusté par valeur

  - WSJF (Weighted Shortest Job First)

- Objectif : maximiser l’impact et le ROI sur chaque itération.

## 32) Backlog dynamique (Dynamic Backlog Management)

- Maintenir un backlog vivant et adaptable (Living & Adaptive Backlog).

- Actions :

  - Repriorisation continue

  - Ajout / suppression de user stories

  - Suivi des dépendances

## 33) Définition de terminé (Definition of Done – DoD)

- Critères clairs pour considérer une tâche ou fonctionnalité comme terminée (Clear Completion Criteria).

- Exemple :

  - Code revu et testé

  - Documentation mise à jour

  - Déploiement validé en environnement test

## 34) Définition de prêt (Definition of Ready – DoR)

- Critères pour que les items du backlog soient prêts à être développés (Ready for Development).

- Exemple :

  - User story claire et complète

  - Critères d’acceptation définis

  - Dépendances identifiées et gérées

## 35) Feedback rapide (Fast Feedback Loops)

- Intégrer retours rapides pour ajuster rapidement les livrables (Quick Feedback Loops).

- Méthodes :

  - Démonstrations fréquentes

  - Tests utilisateurs

  - Retrospectives itératives

## 36) Transfert de connaissance (Knowledge Transfer)

- Assurer que le savoir est partagé et disponible (Shared Knowledge).

- Pratiques :

  - Documentation minimale mais utile

  - Pair programming / mentoring

  - Ateliers internes et formations

## 37) Capacité et charge d’équipe (Team Capacity & Workload Management)

- Suivre la capacité réelle de l’équipe et répartir la charge de travail (Real Capacity & Load Balancing).

- Outils :

  - Vélocité (Velocity)

  - Burndown chart

  - Répartition par compétences

## 38) Alignement stratégique (Strategic Alignment)

- S’assurer que toutes les actions du projet contribuent aux objectifs stratégiques (Project-Strategy Alignment).

- Techniques :

  - Vérification Business Case vs objectifs

  - Priorisation valeur métier

  - Reporting au sponsor

## 39) Équipe auto‑organisée (Self‑Organising Team)

- Les équipes AgilePM doivent être autonomes et responsables (Autonomous & Accountable Team).

- Avantages :

  - Réduction du micro-management

  - Décisions plus rapides

  - Motivation et engagement accrus

## 40) Culture d’apprentissage (Learning Culture)

- Encourager apprentissage continu et adaptation (Continuous Learning & Adaptation).

- Méthodes :

  - Retrospectives

  - Analyse post‑mortem

  - Partage de bonnes pratiques et lessons learned

Ces 40 concepts, combinés avec les 20 annexes et 12 concepts précédents, te permettent d’avoir une cheat‑sheet AgilePM v3 complète et exhaustive, couvrant :

- Philosophie, principes, cycle de vie

- Rôles, responsabilités et gouvernance

- Pratiques, techniques, outils et métriques

- Leadership, communication, engagement, innovation, amélioration continue

## Différence entre Product, Deliverable et Outcome

| Terme | Définition | Focus principal | Exemple |
| --- | --- | --- | --- |
| Product (Produit) | L’objet ou service final que le projet vise à créer. | Ce que le client / utilisateur va utiliser. | Une application web de gestion scolaire, un logiciel de facturation, un module ERP. |
| Deliverable (Livrable) | Un élément concret produit pendant le projet qui contribue au produit final. | Ce qui est produit / livré pendant le projet pour avancer vers le produit. | Code source, rapport d’étude, maquette, guide utilisateur, plan de tests. |
| Outcome (Résultat / Bénéfice) | L’effet ou valeur réelle que le produit ou livrable apporte au business ou à l’utilisateur. | La valeur générée, souvent mesurable en bénéfices, ROI ou satisfaction client. | Réduction de 30 % du temps de traitement des factures, augmentation de 50 % de la productivité de l’équipe, amélioration de la satisfaction client. |

### Clés de compréhension :

- Le produit est ce que tu construis pour répondre à un besoin (tangible ou immédiatement utilisable).

- Le livrable est un élément concret du projet que tu crées pour avancer vers le produit.

  - Tous les livrables ne sont pas visibles par l’utilisateur final (ex. documentation technique).

- L’outcome est la valeur réelle ou l’impact du produit pour le client ou le business.

  - C’est le résultat que le sponsor ou le client mesure.

  - Souvent utilisé pour justifier l’investissement ou pour le suivi des bénéfices (Benefits Realisation).

### Exemple pratique AgilePM :

- Projet : Développement d’une application mobile bancaire.

  - Product (Produit) : Application mobile fonctionnelle pour gérer ses comptes.

  - Deliverables (Livrables) :

    - Prototype UI/UX

    - Code backend et frontend

    - Plan de tests et guide utilisateur

    - Documentation technique

  - Outcome (Résultat / Bénéfice) :

    - Réduction de 40 % du temps de consultation des comptes

    - Augmentation de l’adoption mobile de 60 %

    - Amélioration de la satisfaction client mesurée via enquête NPS

### Pourquoi c’est important en AgilePM :

- Ne pas confondre livrables et résultats permet de :

  - Se concentrer sur la valeur métier plutôt que sur le volume de production.

  - Prioriser correctement le backlog via MoSCoW ou Value-Driven Delivery.

  - Évaluer le succès du projet non seulement par ce qui est produit, mais par l’impact réel pour le business.

## 💡 Astuces pour l’examen

✔ Connaître les principes et leurs applications pratiques. ✔ Être à l’aise avec Scrum intégré dans AgilePM. ✔ Connaître les rôles et interactions AgilePM + Scrum. ✔ Maîtriser MoSCoW, Timeboxing, iteration planning. ✔ Savoir différencier deliverables vs outcomes (livrables vs résultats).

## Tableau 1 – Principes et applications pratiques

| Principe AgilePM | Définition / But | Application pratique / Exemple |
| --- | --- | --- |
| Se concentrer sur les besoins métier (Focus on Business Needs) | Prioriser ce qui apporte de la valeur | Livrer d’abord les fonctionnalités critiques (Must Have) |
| Collaborer (Collaborate) | Travailler ensemble, communication ouverte | Ateliers, daily stand-ups, co-développement |
| Construire progressivement (Build Incrementally) | Décomposer en étapes livrables | Livraison d’incréments fonctionnels par sprint |
| Communiquer clairement (Communicate Continuously) | Information fluide et transparente | Rapports, dashboards, réunions régulières |
| Livrer à temps (Deliver On Time) | Respect des délais | Timeboxing, planification itérative |
| Ne pas compromettre la qualité (Never Compromise Quality) | Livrer des produits fiables | Revue technique, tests automatisés |
| Développer itérativement (Develop Iteratively) | Amélioration continue | Retours rapides, révision du backlog |
| Démontrer le contrôle (Demonstrate Control) | Suivi et reporting | Burndown charts, KPI, suivi risques |

## Tableau 2 – Scrum intégré dans AgilePM

| Élément Scrum | Définition | Application dans AgilePM v3 |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Facilite l’équipe | Coordination, résolution obstacles |
| Product Owner | Priorisation et vision produit | Gestion du backlog, validation des stories |
| Développeurs (Developers) | Équipe technique | Livraison des incréments fonctionnels |
| Sprint | Itération courte | Timeboxed, planification et livraison d’un incrément |
| Sprint Planning | Planification de l’itération | Définir tâches à réaliser et objectifs |
| Daily Scrum | Mêlée quotidienne | Synchronisation de l’équipe, résolution problèmes |
| Sprint Review | Revue de l’incrément | Feedback des parties prenantes |
| Sprint Retrospective | Amélioration continue | Identifier points à améliorer pour le prochain sprint |

## Tableau 3 – Rôles et interactions AgilePM + Scrum

| Rôle AgilePM | Interaction avec Scrum | Responsabilités clés |
| --- | --- | --- |
| Business Sponsor | Fournit vision et priorités | Valide Business Case et ROI |
| Business Visionary | Input sur les besoins | Définition vision et exigences clés |
| Project Manager | Support Scrum Master | Planification globale et coordination |
| Product Owner (AgilePM + Scrum) | Gestion du backlog | Priorisation MoSCoW, validation user stories |
| Team Leader / Scrum Master | Facilite équipe | Organisation des réunions, supprime obstacles |
| Solution Developer | Travaille avec Product Owner | Développement des user stories |
| Business Ambassador | Représente métier | Clarification des besoins, feedback |

## Tableau 4 – MoSCoW, Timeboxing et Iteration Planning

| Technique | Définition | Astuces examen / pratique |
| --- | --- | --- |
| MoSCoW | Priorisation des exigences | Connaître % typiques : Must 60–70%, Should 15–25%, Could 5–10% |
| Timeboxing | Limiter le temps pour une activité | Prévoir sprints, réunions stand-up, workshops |
| Iteration Planning | Planifier les tâches pour l’itération | Définir objectifs sprint, sélectionner stories prioritaires, estimer effort |
| Product Backlog | Liste priorisée des exigences | Mise à jour dynamique, prise en compte dépendances |
| Definition of Done (DoD) | Critères de fin de tâche | Inclure tests, documentation, validation |

## Tableau 5 – Deliverables vs Outcomes

| Concept | Définition | Focus | Exemple concret |
| --- | --- | --- | --- |
| Product (Produit) | Solution finale | Ce que l’utilisateur va utiliser | Application mobile bancaire |
| Deliverable (Livrable) | Éléments concrets produits pendant le projet | Ce qui est créé pour atteindre le produit | Code source, prototype, plan de test, documentation |
| Outcome (Résultat / Bénéfice) | Valeur ou impact réel pour le client / business | Ce qui apporte la valeur métier | Gain de temps 30%, adoption accrue, satisfaction client |

# 📌 AgilePM v3 – Cheat Sheet Complète avec 20 Annexes

## 🏷️ Annexes (Tableaux Pratiques)

### Annexe 1 – Timeboxing par Phase

| Phase | Durée typique | Objectif | Livrables |
| --- | --- | --- | --- |
| Pré‑projet (Pre‑Project) | 1–2 semaines | Validation initiale | Mandat initial |
| Faisabilité (Feasibility) | 2–4 semaines | Vérifier viabilité | Business Case |
| Fondations (Foundations) | 2–6 semaines | Définir scope, risques, plan | Project Initiation Document (PID) |
| Développement (Development) | Itérations 1–4 semaines | Livrer incréments | Backlog produit, incréments fonctionnels |
| Déploiement (Deployment) | 1–3 semaines | Déploiement & tests | Release Plan, test report |
| Réalisation (Realisation) | 2–4 semaines | Vérifier valeur métier | Benefits Assessment |

### Annexe 2 – MoSCoW Priorisation

| Type | % recommandé | Définition |
| --- | --- | --- |
| Must have | 60–70% | Exigences critiques pour livrer la valeur minimale |
| Should have | 15–25% | Important mais pas critique |
| Could have | 5–10% | Amélioration souhaitable |
| Won’t have | 0–10% | Non prioritaire pour cette version |

### Annexe 3 – Matrice des Rôles

| Rôle | Responsable | Livrables clés | Interface avec |
| --- | --- | --- | --- |
| Business Sponsor | Décideur | Business Case | Project Manager |
| Project Manager | Leader projet | PID, Plan livraison | Equipes, Sponsor |
| Solution Architect | Tech Lead | Architecture, Design | Développeurs, PO |
| Product Owner | Priorisation | Backlog produit | Equipe Dev, Sponsor |
| Team Leader / Scrum Master | Facilitation | Sprint Planning | Equipe Dev, PO |
| Business Ambassador | Métiers | Validation requirements | Dev, PO |

### Annexe 4 – Outils de Qualité (PAQ / QA)

| Outil | Usage | Quand l’utiliser | Résultat attendu |
| --- | --- | --- | --- |
| PAQ (Plan Assurance Qualité) | Définir standards qualité | Phase Fondations | Standards et critères QA |
| Revues techniques | Vérification design | Développement | Détection des erreurs tôt |
| Test automatisé | Vérification continue | Développement & Déploiement | Moins de bugs, livraison rapide |
| Checklists | Contrôle | Déploiement | Conformité aux exigences |

### Annexe 5 – Gestion des risques (Contingency / Risk Register)

| Risque | Probabilité | Impact | Score | Contingency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délais fournisseurs | Moyenne | Elevé | 3×4=12 | Plan B, stock tampon |
| Changement réglementaire | Faible | Critique | 2×5=10 | Surveiller, adapter backlog |
| Pénurie compétences | Moyenne | Moyen | 3×3=9 | Formation, sous-traitance |
| Bug critique en prod | Haute | Critique | 5×5=25 | Plan rollback, tests continus |

### Annexe 6 – Métriques AgilePM

| Indicateur | Type | But |
| --- | --- | --- |
| Burn‑up / Burn‑down | Avancement | Suivre la progression des Sprints |
| Vélocité (Velocity) | Capacité | Estimer capacité équipe |
| % de exigences livrées | Performance | Contrôler respect scope |
| Satisfaction client | Qualité | Feedback continu |

### Annexe 7 – Phases Scrum intégrées

| Phase AgilePM | Activité Scrum | Artefacts |
| --- | --- | --- |
| Développement | Sprint Planning | Sprint Backlog |
| Développement | Daily Scrum | Board Kanban |
| Développement | Sprint Review | Incréments, Feedback |
| Développement | Sprint Retrospective | Amélioration continue |

### Annexe 8 – Atelier / Workshop Facilitation

| Type d’atelier | Objectif | Participants | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| Visioning | Définir vision produit | Sponsor, PO, équipe | 2–3h |
| Story Mapping | Organiser backlog | PO, Dev, BA | 3–4h |
| Retrospective | Amélioration continue | Equipe Dev | 1h |
| Risk Workshop | Identifier risques | Sponsor, PM, PO | 2h |

### Annexe 9 – Checklist livrables par phase

| Phase | Livrables obligatoires | Livrables optionnels |
| --- | --- | --- |
| Pré‑projet | Mandat initial | - |
| Faisabilité | Business Case | Plan risques initial |
| Fondations | PID, Plan QA | Architecture initiale |
| Développement | Backlog, Incréments | Test report |
| Déploiement | Release notes, QA report | Guide utilisateur |
| Réalisation | Benefits Assessment | Retours clients |

### Annexe 10 – Timeboxing des réunions clés

| Réunion | Durée typique | Objectif |
| --- | --- | --- |
| Daily Scrum | 15 min | Synchronisation équipe |
| Sprint Planning | 2–4h / semaine de sprint | Planifier tâches |
| Sprint Review | 1–2h | Valider incréments |
| Sprint Retrospective | 1h | Amélioration continue |
| Steering / Comité de pilotage | 1–2h / semaine | Décisions stratégiques |

### Annexe 11 – Catégories de backlog

| Type | Contenu | Priorité typique |
| --- | --- | --- |
| Functional | Features / User Stories | Must / Should |
| Non-Functional | Sécurité, performance | Should / Could |
| Technical | Refactor, DevOps | Could / Won’t |
| Risks / Spikes | Exploration | Could |

### Annexe 12 – Définition Done / DoD

| Item | Critère de complétion |
| --- | --- |
| User Story | Code testé, revu, documenté |
| Feature | Livrable intégré et validé |
| Sprint | Tous les items DoD complétés |
| Release | Déploiement validé en prod |

### Annexe 13 – Catégorisation des problèmes

| Type | Exemple | Gravité |
| --- | --- | --- |
| Bloquant | Bug critique | Critique |
| Majeur | Fonctionnalité partielle | Moyen |
| Mineur | Bug cosmétique | Faible |
| Suggestion | Amélioration future | Optionnel |

### Annexe 14 – Techniques de communication

| Canal | Usage | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Réunions stand-up | Synchronisation | Quotidienne |
| Workshops | Validation / Alignement | Hebdomadaire |
| Email / Teams | Communication formelle | Selon besoin |
| Kanban Board | Suivi tâches | Continu |

### Annexe 15 – Gestion des dépendances

| Dépendance | Type | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Inter-équipe | High | Retard projet | Synchronisation Sprints |
| Fournisseur | Medium | Risque livraison | Plan B, tampon |
| Infrastructure | High | Bloquant | Préparation environnement |

### Annexe 16 – Outils AgilePM

| Outil | Usage | Exemple |
| --- | --- | --- |
| JIRA | Backlog, tâches | Atlassian JIRA |
| Trello | Kanban | Gestion simple |
| Confluence | Documentation | Atlassian Confluence |
| MS Project | Planning | Planification global |

### Annexe 17 – Gestion des changements

| Type de changement | Impact | Décision | Approche |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope | Elevé | PM + Sponsor | Repriorisation MoSCoW |
| Priorité | Moyen | PO | Ajuster backlog |
| Technique | Variable | Architect | Analyse risques |

### Annexe 18 – Suivi des bénéfices

| KPI | Objectif | Fréquence mesure | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| ROI | >20% | Trimestrielle | Business Sponsor |
| Adoption utilisateur | 80% | Mensuelle | Product Owner |
| Satisfaction client | >4/5 | Après déploiement | Business Ambassador |

### Annexe 19 – Risques typiques et contingency

| Risque | Probabilité | Impact | Action mitigatrice |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard livraison fournisseur | Moyenne | Elevé | Préparer backlog tampon |
| Absence clé équipe | Haute | Moyen | Redéploiement ressources |
| Changement réglementation | Faible | Critique | Suivi et adaptation |

### Annexe 20 – Glossaire AgilePM

| Terme | Anglais | Définition |
| --- | --- | --- |
| User Story | User Story | Description simple d’une exigence métier |
| Incrément | Increment | Livraison partielle fonctionnelle |
| Timebox | Timebox | Limitation temps activité |
| Sprint | Sprint | Itération courte de livraison |
| Backlog produit | Product Backlog | Liste priorisée des exigences |